横枝岗路道路排水改造工程招标文件


广医南路项目(新造段)南约村酒堂重置工程

招 标 文 件

建  设 单 位：广州市番禺区新造镇南约村股份合作经济社

招标代理单位：广州嘉诚至信建设管理有限公司

日       期：2020年 3 月

目 录


第一章  投标须知
1
一、投标须知前附表
1
二、投标须知通用条款
3
（一）总则
3
（二）招标文件
4
（三）投标文件的编制
5
（四）投标文件的提交
9
（五）开标、评标、定标及合同签定
10
第二章  开标、评标及定标办法
12
（一）总则
12
（二）开标评标办法程序和细则
13
第三章  合同条款
17
第四章  投标文件格式
33
第五章  技术条件（工程建设标准）
36
第六章  图纸及勘察资料
36


第一章  投标须知

一、投标须知前附表

	项目
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1
	定义
	招标人（即发包人）：广州市番禺区新造镇南约村股份合作经济社

招标代理：广州嘉诚至信建设管理有限公司 
设计单位：广州市弘基市政建筑设计院有限公司
监理单位：                                   

	2
	2.2
	工程名称
	广医南路项目(新造段)南约村酒堂重置工程

	3
	2.2
	建设地点
	广州市番禺区新造镇南约村

	4
	2.2
	建设规模
	本工程主要为广医南路项目(新造段)南约村酒堂重置工程，包括土建、装修工程、安装工程等，具体内容以设计图纸及相关招标资料为准。

	5
	2.2
	承包方式
	包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包人工费。按招标文件、招标答疑、招标图纸及招标过程中所发文件固定总价大包干。

	6
	2.2
	质量标准
	工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》的标准，达到合格或以上标准。

	7
	2.2
	招标范围
	按招标人提供的招标文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包广医南路项目(新造段)南约村酒堂重置工程，其中包含：土建、装修工程、安装工程等，施工图纸以及招标过程中发布的招标文件所包含的全部内容。

	8
	2.2
	工期要求
	 2020年     月    日计划开工，施工总期：120日历天。                                                                       

	9
	3.1
	资金来源
	自筹资金

	10
	4.1
	投标人资质等级及项目负责人等级要求
	详见本工程招标公告

	11
	13.1
	报价以及单价和总价计算方式
	工程量清单计价

	12
	15.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日计起）

	13
	16.1
	投标担保
	贰拾万元整（20.00万元），投标人须以公对公转账方式递交。

1、收款人：广州嘉诚至信建设管理有限公司。
2、账号：959509001000013550
3、开户行：广州农村商业银行股份有限公司榄山支行。
4、请务必注明用途：“南约村酒堂重置工程”投标保证金。

	14
	5
	踏勘现场
	时间：自招标公告发布之日起具备现场踏勘条件；
方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；

现场详细地点：广州市番禺区新造镇南约村

	15
	8
	投标答疑
	1、疑问提交时间：2020年  3 月 23 日 10 时，以书面形式提交，答疑会时间：2020年  3  月  23 日  10  时；

地点：广州市番禺区新造镇南约村委会议室

	16
	11
	投标文件的组成
	不要求编制技术标书

	17
	17.1
	投标文件份数
	经济标投标文件： 1 份正本， 2 份副本。

	18
	19.1
	投标文件提交及截止地点和时间
	收件人：广州市番禺区新造镇南约村股份合作经济社

地  点：广州市番禺区新造镇新广路新丽园一街117号（新造镇交易中心）
开始接收投标文件时间：2020年 4 月  7  日 14  时 30 分

截止时间：2020年 4 月  7  日 15  时 30  分

	19
	20.1
	开标时间
	开标时间：2020年 4 月  7日  15  时 30 分

地  点：广州市番禺区新造镇新广路新丽园一街117号（新造镇交易中心）

	20
	26
	评标办法
	最低价中标法

	21
	31.1
	履约担保
	为人民币 50.00 万元，中标人的履约保证金在工程完工且验收合格后30天内无息退还。

	22
	
	招标最高限价
	本项目招标控制价为人民币4565212.00元。

	23
	
	保修期
	按照《建设工程质量管理条例》规定。

	24
	
	合同价款的调整办法
	详见协议书相关规定。


二、投标须知通用条款

（一）总则

1、定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：
（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。
（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。   
（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。

（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及澄清补充文件。
（5）“投标文件”指投标人根据本招标文件向招标人或招标代理提交的全部文件。

（6）“书面函件”指打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

2、招标说明

2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过招标方式选定承包人。

2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。

2.3设计说明：详见招标图纸。

2.4工程施工特点：详见招标图纸。

3．资金来源

本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项

4．合格的投标人

详见本项目招标公告

5．踏勘现场

5.1 投标人应按本投标须知前附表第14项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。
5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。招标人在投标人及其代表考察过程中不负任何责任。但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6．投标费用

6.1不论投标结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。
6.2 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二）招标文件

7.招标文件的组成

7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要、按本须知第9条发出的澄清或修改：
第一章  投标须知

第二章  开标、评标及定标办法

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  技术条件（工程建设标准）（另册）

第六章  图纸及勘察资料（另册）

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

8．招标答疑

8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式提交或传真给招标人或招标代理人，提交或传真地点见本须知前附表第15项要求。招标人或招标代理人将于本须知前附表第15项指定的地点和时间对疑问进行答复。

8.2 招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间3日前以书面形式答复给所有投标人，投标人收到答疑纪要后24小时内以书面形式确认收到。答疑会会议纪要将作为招标文件的一部分，视为签订合同和工程结算的依据。

8.3 若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾，以答疑会议纪要最后发出的书面文件为准。

9.招标文件的澄清与修改

9.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间3日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内，以书面形式给予确认，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。若通知中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

（三）投标文件的编制

10．投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11．投标文件的组成

11.1投标文件只包含经济标投标文件；
11.2投标文件主要包括下列内容（除注明原件外，均为复印件即可）：

11.2.1目录（需盖投标单位法人公章，并注明投标资料目录总页数）；
11.2.2建设工程投标书（按附件一格式）；

11.2.3法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

11.2.4企业营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证复印件；

11.2.5担任本工程项目负责人的人员为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）。（注：根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。）；

11.2.6专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；项目负责人和安全员不为同一人；
11.2.7技术承诺函（按附件二格式）；
11.2.8根据提供的工程量清单编制的工程预算书，工程预算书封面需编制人和审核人签名及盖单位公章；

11.2.9其它辅助说明资料；

12．投标文件格式

12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13．投标报价及造价承包和变更结算方式

13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。

13.2投标人在招标疑问收集期间未对本项目工程量清单提出质疑，即视为承包人对本项目工程量清单的认可，以及工程量清单已包含图纸中的全部工程内容，且没有出现量差、漏项或重复计算等情况，承包人不得以任何理由要求发包人增加工程量或项目。在本合同专用条款中要求承包人负责的工作，但在工程量清单中没有列明的，承包人应在各综合单价中综合考虑并包含在内，发包人不另外支付。
13.3投标人的投标报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内所有工程项目的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标文件中注明有关规费的，要按招标文件中注明的有关规费计算。
    13.5投标人一旦中标，投标人投标文件中工程预算书所列出的工程项目所报出的单价和合价，在工程结算时将不得变更。

13.6本工程采取的包干形式为按招标文件、图纸及招标期间的补充资料进行大包干，招标文件和合同文件所包含的合同工程承包范围以外的增加工程的签证，应遵循先经监理单位和发包人同意确认，再进行变更的原则，洽商增加工程发生起的七个日历天内，现场签证单须交发包人、监理人确认，过期不再补签证；工程项目实施期间所增加或减少的工程量和项目，必须经监理单位和发包人现场管理人员确认、按发包人的变更指引(见施工合同附件)有关规定审批、经设计单位修改设计，由发包人加盖公章批准后，方能成为新增或减少项目、增加或减少工程量的结算依据。被视为新增或减少项目、增加或减少工程量的，按以下办法确定价格：

13.6.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；
13.6.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，则参照广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并进行市场询价；对《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经招标人和监理单位确认后执行。
13.6.3中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，可套取广东省2018年相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。材料价格按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，则参照广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并进行市场询价；对《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经招标人和监理单位确认后执行。
13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

14．投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

15．投标有效期
15.1 投标有效期见投标须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

16．投标担保

16.1本项目投标保证金：贰拾万元整（20.00万元）。递交方式：按投标须知前附表第13项规定递交。
17．投标文件的份数和签署

17.1 投标人应按投标须知前附表第17项规定的份数提交投标文件。

17.2 投标文件的正本需打印，副本需打印或复印，并必须在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3各册独立装订的投标书必须加盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书，否则投标文件无效。 

17.4投标文件每页必须盖有单位印章，如投标文件有修改，修改处应由投标人代表盖章并加盖单位印章。
17.5投标文件的规格：统一A4印刷本，纸质封面，封面标明文件题名、投标单位、投标时间，右上角标明正本（或副本）,使用书式装订。

（四）投标文件的提交

18．投标文件的包封、密封和标记
18.1投标文件的包封要求：经济标投标文件正本（1本）、副本（2本）一起包封为一包：
18.2投标文件的密封要求：投标人应确保上述包装密闭封装、并加盖骑缝公章：

18.3投标文件的标记要求：每个包上应具有以下标记(中括号中内容已在本投标须知前附表中列明，由投标人自行填入)：

18.3.1 招标人的名称和地址；

18.3.2 “[工程名称]项目[经济]标投标文件[正本或副本]”字样；
18.3.3 “[投标须知前附表第19项所述开标时间]前不得开封”字样。

18.4开标时，如果包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标人予以拒绝，并退还给投标人。

19．投标文件的提交

19.1 投标人应按投标须知前附表第18项所规定的时间前和地点提交投标文件，并办理好送达签认手续。

20．投标文件提交的截止时间

20.1投标人应在投标须知前附表第18项所述的时间前提交招标文件。
20.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

20.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。

21．迟交的投标文件

21.1 招标人在本须知前附表第18项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

22．投标文件的补充、修改与撤回

22.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
22.4根据本须知 15条的规定，在投标截止期与投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日之间的这段时期内，投标人不能撤回投标文件。
（五）开标、评标、定标及合同签定

23、开标。

详见第二章开标、评标及定标办法

24．评标过程的保密

24.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标文件的澄清

详见招标文件第二章开标、评标及定标办法

26．投标文件计算错误的修正

详见招标文件第二章开标、评标及定标办法
27．投标文件的评审、比较和否决

详见招标文件第二章开标、评标及定标办法

28．投标文件的评审、比较和否决

28.1详见招标文件第二章开标、评标及定标办法

28.2有效投标人少于3家的，招标人将依法重新招标。
29．中标通知书

29.1中标通知书由招标人颁发。
29.2中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。
30．合同协议书的签订

30.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定合同和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
30.2 中标人如不按本投标须知第30.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还。中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

30.3非经业主同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及账号至完成竣工结算不得变更，否则业主有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

31．履约担保

31.1 中标通知书发放后5个日历天内（在合同签订前）, 中标人须向招标人提交履约保证金，履约保证金为伍拾万元整（50.00万元），以银行转账或现金方式提交。若在中标通知书发放后5个日历天后，中标人未提交履约保证金且未征得招标人同意延期缴交的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金，并选取第二中标候选人替补。

31.12履约保证金退还：在工程竣工验收合格后，承包人向发包人提出退还履约保证金的书面申请，经发包人审批一个月内无息退还。

32．合同生效

32.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。

34．腐败与敲诈行为

在招标和合同实施期间，业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。

34．1对本条款的规定，特定义如下词汇：

1）、“腐败行为”是指在招标采购或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；

2）、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

34．2如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。

第二章  开标、评标及定标办法

（一）总则

35 开标、评标及定标所依据的规则

35.1 《中华人民共和国招标投标法》；

35.2《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）

35.3《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令）

35.4《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；

35.5《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）

35.6《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》；

35.7《广州市房屋建筑与市政基础设施工程施工公开招标评标委员会和评标办法规定》（穗建法[2005]161号）

35.8 本招标文件。

36．开标

36.1 招标人按投标须知前附表第19项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

36.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人； 

36.3 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

37．投标文件的澄清

37.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

37.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

38．定标

38.1 招标人根据定标计算表，最终审定中标人。

38.2 依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

38.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
38.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

（二）开标评标办法程序和细则

39．开标和评标程序：

1.投标人递交投标文件；

2.投标文件公开开标；

3.对投标报价进行算术校核；

4.按经算术校核后的投标总报价从低到高，确定投标文件的定标次序，报价最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，依次类推，推荐出前3名中标候选人； 

40.开标细则

40.1开标由招标人委托的招标代理主持；
40.2由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；
40.3 细则

40.3.1投标截止期前，各投标人递交投标文件至招标文件规定的投标地点。

40.3.2若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

40.4开标前，首先由招标人宣读a、投标人名称；b、标书密封情况；c、投标报价等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容。

40.5招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。

40.6若出现以下情况，招标人将拒绝接收其投标文件：

40.6.1在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

40.6.2投标文件未按招标文件要求密封或在密封处盖章的；

40.6.3投标单位法定代表人或被委托人未准时出席开标会或未按要求签到的。
40.7招标人将上述符合要求的投标文件，送至定标委员会进行评审。

41.评标细则

41.1投标文件算术校核：

对投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

41.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

41.1.2经算术复核的中标候选人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

41.1.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

41.1.5如果投标人的有关规费、所有暂定金额、预留金等未按招标文件规定的金额填写的，由定标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

41.1.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

41.1.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格。

41.1.9如果出现两个或以上报价同时最低，则通过摇珠的方法确定中标候选人。

41.2投标文件符合性审查，若投标文件符合性审查不通过，则该投标单位为无效投标单位。

41.2若有效投标单位不足三家，应当依法重新招标。


附表一
开标情况一览表

工程名称： 

开标时间：       年  月  日

质量要求:                                                                                                              工期要求：      日历天

招标控制价：                                                                                                                                              

	             单位名称

记录内容
	
	
	

	投标文件密封情况
	
	
	

	法定代表人证明书和授权委托书
	
	
	

	营业执照和资质证书
	
	
	

	投标保证金是否缴纳
	
	
	

	建设工程投标书
	投标报价
	
	
	

	
	工期（日历天）
	
	
	

	
	质量标准
	
	
	

	
	项目负责人
	
	
	

	建设工程投标书是否按要求进行盖章和签字
	
	
	

	投标单位委托人确认
	
	
	


招标单位:     

招标代理机构:                                      

日  期：  年  月  日
附表二

投标文件有效性审查表
	序号
	                   投标人名称                          

评审内容
	
	
	

	1
	投标文件按要求加盖公章；
	
	
	

	2
	建设工程投标书按要求盖章，致招标人栏目填写正确，并填写有效的投标总价、工期、工程质量标准；
	
	
	

	3
	法定代表人证明书原件和法定代表人授权书原件中法定代表人应与投标人营业执照相符，并加盖公司公章。另外，法定代表人授权书应有法定代表人签名或盖章，参加投标登记人员应是法定代表人或被授权人；
	
	
	

	4
	企业营业执照(正本或副本)及年检页（空白页也须提供）复印件应显示企业在有效期内，并具有独立法人资格；
	
	
	

	5
	企业资质证书在有效期内并且符合招标公告企业资质等级及专业要求；
	
	
	

	6
	建筑企业安全生产许可证证书依照有关规定在有效期内；
	
	
	

	7
	拟委派项目负责人应符合本工程招标公告专业及资格等方面要求，且持有有效的建设行政主管部门颁发的项目经理安全培训考核合格证（B类）；
	
	
	

	8
	技术承诺函按要求签字盖章且有效；
	
	
	

	8
	符合招标文件要求编制的工程预算书
	
	
	

	结论
	投标文件是否为通过
	
	
	


注：1、审查项为“通过”的打“√”，审查项为“不通过”的打“×”；

2、凡全部符合以上情形的，结论均为通过，凡出现一种与以上情形不符的,结论为不通过。

3、如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评标委员会成员签字：

附表三
定标计算表

工程名称：                                    

建设单位：

招标代理机构：                                  

开标时间：2020年  月  日

工程质量要求:         

工期要求:    日历天       

招标控制价：                     

	序号
	投标单位
	报价
	排序

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


经计算，推荐            公司为第一中标候选人，            公司为第二中标候选人，

            公司为第三中标候选人，
全体评标委员签字确认：

2020年   月   日
第三章  合同条款

SF-2013-0204
合同编号：        

广  州  市  建  设  工  程  施  工  合  同

工程名称：广医南路项目(新造段)南约村酒堂重置工程  

工程编号：                               
工程地点：广州市番禺区新造镇    
发 包 人：广州市番禺区新造镇南约村股份合作经济社

承 包 人：                              

广州市城乡建设委员会

                        制定

广州市工商行政管理局

二〇二〇年  月

第一部分  协  议  书

发包人:（全称）广州市番禺区新造镇南约村股份合作经济社

承包人:（全称）                             
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

    工程名称：广医南路项目(新造段)南约村酒堂重置工程

    工程地点：广州市番禺区新造镇
工程规模：完成广医南路项目(新造段)南约村酒堂重置工程。（具体数据以施工图纸为准）
资金来源：自筹资金

二、工程承包范围

 承包范围: 按发包人提供的招标文件、全套施工图纸、工程量清单、设计说明及补充说明，承包广医南路项目(新造段)南约村酒堂重置工程（具体数据以施工图纸为准）。

承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。固定总价包干、项目措施费包干，即图纸总价大包干。

三、合同工期

    工程合同工期总日历天数：120天。

从        年     月    日开始施工，至       年     月    日竣工完成。

四、质量标准

   工程质量标准：本工程所有项目均应按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。 

五、合同价款

合同总价（大写）：                             ；

（小写）：               元。

项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；

√详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：            年           月           日

本合同订立地点：         广州市番禺区                
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

	发包人：                                 
	承包人：                                 

	住所：                                 
	住所：                                      

	法定代表人：                                 
	法定代表人：                                 

	委托代理人：                                 
	委托代理人：                                 

	电话：                                 
	电      话：                        

	传真：                                 
	传      真：                          

	开户银行：                                 
	开户银行：                             

	账号：                                 
	账     号：                            

	邮政编码：                                 
	邮政编码：                              


第二部分 通用条款

注：按《广州市建设工程施工合同》示范文本（穗建筑〔2013〕598号）的《通用条款》执行。

第三部分 专用条款

1．定义 
1.53  所采用的书面形式包括： 
■ 文书； 
■  信件； 
■  电报； 
■  传真； 
□  电子邮件； 
□  其他：                                                                           
2．合同文件及解释 
2.2下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下： ①协议书；②中标通知书；③招标文件及其附件；④投标书及其附件；⑤本合同专用条款；⑥本合同通用条款；⑦标准、规范及有关技术文件；⑧施工设计图纸；⑨工程量清单。

4．语言及适用的法律、标准与规范 
4.3 约定适用的标准、规范的名称：  国家现行建设工程标准、规范 

5. 施工设计图纸

  5.1 发包人提供施工设计图纸

 （1）提供的时间：  签订合同后。 
  （2）提供的数量： 提供图纸3套。 
  5.2 承办人提供施工设计图纸

（1）提供的时间：            /                               
（2）提供的数量：             /                              

（3）监理工程师答复的时间：       /                          
6. 通信联络

  6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式

各方通讯地址和设计人：

发包人：                          
通讯地址：                             收件人：        邮政编码：                 
承包人：                          
通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

监理人：                                                                                 

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

工程造价咨询人：                                                                       

通讯地址：                        收件人：            邮政编码：                   

视为送达的其他方式：电报、传真、直接送达受送达人签收（含各方现场代表）。
7. 工程分包

7.2 指定分包工程名称：                                                 
7.4 分包工程款的支付方式：                                           
11. 文物和地下障碍物

   11.2对影响施工的管线的迁移工作，由发包人负责。对影响施工的地下障碍物(无论合同中是否明确指出)的拆除工作，由承包人负责，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。

12．事故处理

  12.4承包人在本工程施工中发生重大质量或安全事故的，由承包人承担相应的经济和法律责任。并自事故发生之日起两年内不再接受其参与发包人其它工程项目的投标，同时发包人扣罚承包人工程总价10％的罚款。
13. 交通运输

  13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另外支付。
  13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另外支付。
  13.4 运输超大件和超重件的费用：由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另外支付。

  13.7承包人自进场施工起至项目竣工验收止，需保证临时道路（或通道）的畅通安全及整洁。保证沿线相关单位、居民的行车畅通，如封闭沿线单位、居民进入拟施工道路的出入口，需按原道路宽度，修建临时道路，解决沿线单位、居民出入拟施工道路的问题，相关费用包含在合同总价中，若承包人无法保证，则发包人可另行委托其他单位实施上述工作，相关费用从支付给承包人的工程款中扣回。
14. 专项批准事件的签认

  14.2 专项批准事件的签认人选

监理工程师：

 姓名：                  印章样式：                签字样式：                

造价工程师：

姓名：                  印章样式：                签字样式：                 

建造师：

姓名：                  印章样式：                签字样式：                  
19. 发包人

 19.2 发包人完成下列工作的约定

（1）办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：在开工前三天完成。
（2）施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包人只提供施工临时用水、用电接驳点，临时用水、用电的敷设由承包人自行解决，水电费用由承包人每月按实际使用量向发包人或供水、供电部门交纳。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施（包括自行发电、自行供水等）所发生的相关费用发包人不再补偿。

（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：  开工前三天                          
（4）提供施工所需的有关资料的时间：  开工前三天                                      
（5）办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：开工前三天发包人只提供立项批文等施工报建所需相关证明文件，其中施工临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续由承包人自行办理。

（6）现场交验的时间： 开工前三天以书面形式交验。

（7）提供标准与规范的时间：不提供。

（8）组织图纸会审和设计交底的时间：开工前三天。
（9）协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：由承包人自行勘查和负责保护，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。                        

委托承办人办理的工作有：对通用条款中应由发包人承担的工作而发包人委托承包人承担的，承包人已在投标时审慎报价，有关费用已包含在合同总价，发包人不再作补偿。

19.3 提供施工场地的时间：开工前三天。

19.4 支付款项

（1） 工程款支付期限

■ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。

□另作约定：      /         。 

（2） 工程款支付方式

■ 按协议书所注明的银行账户转账。

□支票支付。

□ 其他方式：       /                                                       

20. 承包人

 20.2 承办人完成下列工作的约定

  （3） 提交支付申请和工程款额报告期限

   ■ 按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。

   □另作约定：  /  。

（5）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：办公和生活房屋共25平方米，办公桌椅3套，该项费用已包含在合同总价款内。

（6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：开工前完成。
（8） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：由承包人自行勘查和负责保护，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。因施工过程造成的破坏，由承包人负责其翻修费用及赔偿责任。

（9） 保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：承包人必须按广州市和番禺区文明施工管理有关规定执行，做好施工场地的文明施工措施，符合有关部门的文明施工要求；在竣工后搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料，并使竣工现场干净、整齐。有关费用已包含在合同价款内。

承包人文明施工措施不能满足施工合同约定，发包人不予支付文明施工措施费用。

（10）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件

   ■按通用条款第82.2款规定提交。

 □ 另作约定：            /                                                                     

 20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：  /                     

21. 现场管理人员任命和更换

 21.1 发包人现场管理人员任命和更换：                                                           

 21.2 承包人代表任命和更换：                                                                 

 21.3 监理工程师代表任命和撤回：                                                            

      造价工程师代表任命和撤回：                                                            

 21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：                                                        

22. 发包人代表

 22.1 发包人代表及其权力的限制

 （1） 发包人任命（              ）为发包人代表，其通讯方式为

     通讯地址：                               邮政编码：              

    联系电话：                               传真号码：              

（2） 发包人对发包人代表权力做如下限制：                                                           

23. 监理工程师

  23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师

 （1） 监理人：                             法定代表人：               

 （2） 任命（               ）为监理工程师，其通讯方式为

     通讯地址：                               邮政编码：               

    联系电话：                               传真号码：               

  23.3 (12)需要发包人批准的其他事项：             

24. 造价工程师

  24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

 （1） 工程造价咨询人：                  法定代表人：                  

  （2） 任命（              ）为造价工程师，其通讯方式为

      通讯地址：                               邮政编码：              

      联系电话：                               传真号码：              

  24.3 （7）需要发包人批准的其他事项：                                                        

25. 承包人代表

  25.1 承办人任命（              ）为承办人代表，其通讯方式为

      通讯地址：                               邮政编码：              

      联系电话：                               传真号码：              
26. 指定发包人

  26.1 依法指定的发包人

  （1） 实施、完成部分永久工程的分包人：     /     
  （2） 提供材料和工程设备、服务的分包人：     /      

28. 工程担保

  28.1 承包人提供履约担保的约定

  （1） 履约担保的金额：（大写） 伍拾万元整 （小写500000.00）

  （2） 提供履约担保的时间： 中标通知书发放后5个日历天内（在合同签订前）。       

  28.4 发包人提供支付担保的约定

  （1）支付担保的金额：（大写）                    （小写            ）

  （2） 提供支付担保的时间：                        

   □ 签订本合同时。

  ■ 另作约定：               /                              
  （3） 出具支付保函的担保人：           /                   
    28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：       /          
31. 不可抗力

  31.1 （4）不可抗力的其他情形：            /                 

32. 保险

  32.1 委托承包人办理保险的事项有：

  ■通用条款第32.1款的第（1）项；

■通用条款第32.1款的第（2）项；

  ■通用条款第32.1款的第（3）项；

  ■ 通用条款第32.1款的第（4）项。

  32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定： 另行约定                               
33. 进度计划和报告

33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：定标后三个工作天内。

工程师确认的时间：发包人收到承包人提供的施工方案后7个工作天内。

群体工程中有关进度计划的要求：按双方确认的施工组织设计（施工方案）执行。

工程中主要的阶段性进度计划：

20  年  月   日前完成                    ；

20  年  月   日前完成                    ；

20  年  月   日具备整体竣工验收条件；

20  年  月   日工程整体竣工验收及资料归档完毕。

34. 开工

   34.2 监理工程师在本合同签订后的（      ）天内签发开工令。

  □按通用条款规定的42天。

  ■ 另作约定：承包人应在签订本合同后的7天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，监理工程师应在本合同签订后的14天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的3天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。若在签订本合同后第4天承包人不具备开工条件的，发包人有权要求承包人按合同价的百分之五向发包人支付违约金；若在签订本合同后第24天承包人仍不具备开工条件的，发包人有权立即解除合同，没收承包人的履约保证金，并且承包人需向发包人赔偿因此而造成的一切损失。

35.暂停施工和复工

  35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因：承包人因材料供应、施工劳力和机具设备不足、管理不善或发生安全质量事故。

36. 工期及工期延误

  36.1 合同工程的工期约定为（     ）天。

  （1）                         （工程名称）单位工程的工期约定为    天。

  （2）                         （工程名称）单位工程的工期约定为    天。

38. 竣工日期

   38.1 计划竣工日期：                            

42. 质量标准

  42.1 约定的工程质量标准

 （1）合同工程质量标准：按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。 
（2）工程质量验收标准：按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。 
45. 安全文明施工

45.1承包人必须严格执行穗建筑[2003]106号文所规定的建筑工程安全生产措施。文明施工要求：按穗建筑（2006）411号文、番建发（2006）41号文、穗建质[2008]937号文、穗建质[2008]1008号文、广州市人民政府令第62号(2012年)执行，各文件内容之间如有矛盾，以最新文件内容执行。

  45.3(8) 施工期间垃圾余泥应运送至合法堆放点，发生费用由承包人负责，若遇投诉的，每投诉一次扣款500元。
  45.5 治安管理：

  □按通用条款的规定。

  ■ 另作约定：承包人应在工程开工后，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

46. 测量放线

  46.1 承包人提交施工控制网资料的时间：在收到监理工程师提供的原始基准点、基准线、基准高程等书面资料后3天内，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按照上述资料以及合同工程精度要求，测绘施工控制网，并将施工控制网资料提交监理工程师确认。
  46.4 测量放线误差的约定：按现行国家、行业和广东省的标准与规范或规程要求执行。
48.发包人供应材料和工程设备

  48.1 约定供应的材料和工程设备

  ■ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

  □ 发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。

  48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式：                               

49. 承包人采购材料和工程设备

  49.1 承包人采购材料和工程设备

  □ 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。

■ 另作约定：(1)工程的材料由承包人严格按设计要求的规格、型号及国家相关标准进行采购，承包人所采购材料的产品质量档次必须高于或相当于发包人在招标时所列明之生产厂家生产的材料，承包人采购之材料所需费用均已包含在本合同约定的工程造价之中，该工程造价将不因材料、人工价格的变动而作任何调整。

(2) 承包人应按照施工组织计划在材料使用前30天前提出材料采购计划，确保工期按时进行。如需甲方提供的材料及成品，同样需在30天前提出计划，如承包人未履行此提前告知的义务，相关损失均由承包人负责赔偿。

49.2 承包人供货要求： 工程所需材料、设备，如规格、品种或材质不能满足本合同工程的要求，必须以其它规格、品种代替或加工处理，要求代替品不低于原设计技术、规格及质量标准，并应征得发包人同意，在办理有关变更手续后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费用，由承包人负责。

   49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商：     /    

50. 材料和工程设备的检验试验

  50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备

（1） 种类：所使用原材料、成品、半成品必须附有材料合格证和材质鉴定单据，所有使用原材料，成品、半成品及现场制作成品、半成品。

（2） 检测机构：全部按见证采样要求由现场监理人员见证取样送发包人认可的检测机构检测。检验结果经监理工程师和发包人认可后才可以使用，检验费用由承包人承担。
51. 施工设备和临时设施

  51.1 承包人配置施工设备和临时设施

  ■按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。

  □ 另作约定：                                                               
  51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：          /                             
53. 隐蔽工程和中间验收

  53.1 中间验收的部位有： 按工程验收规定，属于隐蔽工程的由双方验收签证。                                                              
55. 工程试车

  55.1 试车内容

  □ 不需要试车的，本条不适用。

  ■ 需要试车的，试车的内容和要求： 有关费用已包含在本合同总价款内，由承包人承担。
56．工程变更

  56.4 承包人提出工程变更建议

   发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：       /                              

58. 竣工验收

  58.1 竣工验收标准

合同工程竣工验收标准：按照国家或行业的质量验收标准执行。
（1）按我国现有关验收规范、评定标准全面检验所承建工程的质量会同监理单位按照《广东省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收及备案管理实施细则（试行）》的要求，填写《分部工程质量评定表》、《质量保证资料检查表》、《单位工程观感质量评定表》、《单位工程质量综合评定表》；由承包人自评工程质量等级、填写《工程竣工验收申请表》，经该项目负责人、承包人法人代表和技术负责人签字并加盖单位公章后，连同专用条款内约定的份数的竣工图，一并提交给工程监理单位核查。经监理单位对工程质量进行评估，提出《工程质量评估报告》，经总监理工程师签署意见和监理单位法人代表审核签名并加盖公章后，在计划竣工验收25个工作日前报送发包人。

（2）发包人在收到《工程竣工验收申请表》及上述其他资料后，可给予认可或提出修改意见，承包人应按要求修改；发包人对不符合竣工验收要求的工程内容可提出整改要求，承包人应按要求及时修改；发包人有权根据修改或整改造成的时间延误重新确定计划验收日期；承包人必须承担由自身原因造成的上述费用。

（3）发包人对符合竣工验收要求的工程，组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。并在计划竣工验收15个工作日前将验收组成员名单、验收方案连同工程技术资料和《工程竣工验收条件审核表》提交质监机构检查，并按原计划如期进行验收。对不符合验收条件的，发出整改通知书，待整改完毕后，再行验收。 

（4）承包人在竣工验收后十个工作天内向发包人提供完整竣工验收资料4套、安全文明施工管理竣工资料4套（按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》要求编制），竣工验收报告4份、竣工图纸4套、竣工图电子文件光盘2套。竣工验收资料须按工程档案管理的有关要求编制成册，竣工图纸应委托设计单位绘制，制作费用已包含在合同总价款内。

如承包人不能在项目竣工验收后10个工作日内按规定收集、整理、装订并向发包人移交上述档案、报告、图纸和电子文件光盘，承包人须按合同价款的千分之五向发包人支付违约金。
  58.8 单位工程和工程部位验收

  ■ 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。

□合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：

 （1）                              （名称）工程或部位，竣工验收时间为                      ，其范围包括：                                

  （2）              （名称）工程或部位，竣工验收时间为               ，其范围包括：                                                 

  58.9 施工期运行

  ■合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。

  □ 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：

 （1）             （名称）工程或部位，运行时间为                      ；

 （2）            （名称）工程或部位，运行时间为                      。

  58.10 竣工清场

 ■按通用条款规定。

  □ 另作约定：                                                                 

  58.11 施工队伍的撤离

■按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。

   □ 另作约定：                                                               

59. 缺陷责任与质量保修

  59.1 缺陷责任期计算

   缺陷责任期：1年。 
  59.3（2）缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的2天内派人修复，直至检验合格为止。承包人未能在规定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修复，所需费用和利润按照本款第（3）点规定办理。
  59.8 质量保修期计算

   质量保修期：按质量保修书规定执行。

61. 工程量

   61.1 清单工程量包括的工作内容

□ 按通用条款规定。

  ■ 另作约定：承包人在招标疑问收集期间未对工程量清单提出质疑，即视为承包人对本项目清单工程量的认可，以及工程量清单已包含图纸中的全部工程内容，且没有出现量差、漏项或重复计算等情况，承包人不得以任何理由要求发包人增加工程量或项目。  

61.2与专用条款61.1不同之处按专用条款61.1执行。

   61.3发包人不提供取、弃土点，土方的运距按10公里考虑进行计价，因运距而引起造价变化属投标风险，发包人在项目实施时对相关影响不作增减。发包人对本工程范围内多余土方拥有优先处置权，本标段与其它标段间土方的调配要服从发包人安排。
63. 暂列金额

  63.1 合同工程的暂列金额为           /                 元。

65. 暂估价

  65.1 招标暂估价项目

   必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务

  □ 材料、工程设备：   /       

  □ 专业工程：    /    
  65.3 非招标专业工程款的确定

 □ 按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。

  □ 另作约定：                             /                                  
66. 提前竣工奖与误期赔偿费

  66.1 提前竣工奖

 （1） 提起竣工奖额度

 ■ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

 □ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为          /         元。

（2） 提前竣工奖的最高限额

 □ 按通用条款规定为合同价款的5%，即          /       元。

 □ 另作约定：                           /                                                

  66.2 误期赔偿费

 （1） 每日历天应赔偿额度为：若延误工期在15天内（含15天），每天按工程总造价的0.2‰向发包人支付违约金，超过15天，每天按工程总造价的0.3‰向发包人支付违约金，所扣违约金在工程结算款中扣除。
 （2） 误期赔偿费的最高限额

 □ 按通用条款规定为合同价款的5%，即         /        元。

 ■ 另作约定：没有最高限额规定。 

67. 工程优质费

  67.1 工程优质费的计算方法

 ■ 没约定工程优质费的，本款不适用。

  □ 约定工程优质费的，其计算方法：                 /                                      

  67.2 工程优质费的计算额度：

 ■按通用条款规定计算。

  □ 另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：

     国家级质量奖，合同价款的        /      %；

     省级质量奖，合同价款的         /     %；

     市级质量奖，合同价款的        /      %。

68. 合同价款的约定与调整

  68.2 合同价款的调整事件

  □ 按通用条款规定的调整事件。

■另作约定：采用固定价格合同（即固定总价包干）。合同价款中包括的风险范围：除非合同中另有规定，报价汇总中的价格应包括施工设备、临时用水、用电、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、技术措施费、材料检测费、试验费用、绿化养护费用、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金和政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。并包括执行和完成本合同工程时所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。

风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同中，发包方不再承担有关风险费用。

风险范围以外合同价款调整方法：按照施工期间广州市有关工程计价文件规定和材料指导价格执行。

  68.2（9）调整合同价款的其他事件：①设计变更修改（施工单位原因造成的除外）；②发包人指派新的工作。

72. 工程变更事件

  72.4 调整承包人报价偏差的方法

 □ 按通用条款的规定调整。

 ■按照下列方法调整：本工程采取的包干形式为按招标文件、图纸及招标期间的补充资料进行大包干，招标文件和合同文件所包含的合同工程承包范围以外的增加工程的签证，应遵循先经监理单位和发包人同意确认，再进行变更的原则，洽商增加工程发生起的七个日历天内，现场签证单须交发包人、监理人确认，过期不再补签证；工程项目实施期间所增加或减少的工程量和项目，必须经监理单位和发包人现场管理人员确认、按发包人的变更指引(见施工合同附件)有关规定审批、经设计单位修改设计，由发包人加盖公章批准后，方能成为新增或减少项目、增加或减少工程量的结算依据。被视为新增或减少项目、增加或减少工程量的，按以下办法确定价格：
（1）中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；
（2）中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，则参照广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并进行市场询价；对《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经招标人和监理单位确认后执行。
（3）中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，可套取广东省2018年相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。材料价格按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，则参照广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并进行市场询价；对《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》仍然没有的材料单价，则由承包人提出适当的材料单价，经招标人和监理单位确认后执行。
73. 工程量偏差事件

    73.1承包人在招标疑问收集期间未对工程量清单提出质疑，即视为承包人对本项目清单工程量的认可，以及工程量清单已包含图纸中的全部工程内容，且没有出现量差、漏项或重复计算等情况，承包人不得以任何理由要求发包人增加工程量或项目。在本合同专用条款中要求承包人负责的工作，但在工程量清单中没有列明的，承包人应在各综合单价中综合考虑并包含在内，发包人不另外支付。

73.2 调整分布分项工程费的方法

    调整结算分部分项工程费：

□ 按通用条款的规定调整。

  ■ 按照下列方法调整：/ 

 73.3 调整措施项目费的方法

  调整结算措施项目费：

  □按通用条款的规定调整。

  ■ 按照下列方法调整：：/
75. 现场签证事件

  75.3 现场签证报告的确认

   提交现场签证报告的时间：

 ■按通用条款的规定的时间提交。

 □ 另作约定：                        /                                        

76. 物价涨落事件

  76.3本工程不因施工期间物价涨落而调整材料设备费、施工机械费。本款不适用。 ；

   8）其他资源的权重系数：                         

78. 支付事项

78.2 计算利息的利率

 ■ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

  □ 另作约定：                                                                

79. 预付款

   79.1 预付款的约定及管理

 （1） 预付款的约定

   ■ 没约定预付款的，本条不适用。

   □约定预付款的，预付款的金额为     /      ，起支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。

 （2）预付款的最高限额

   □ 按通用条款规定为合同价款的30%，即               /          元。

   ■另作约定：      /     
  79.2 提交预付款支付申请期限：

   □ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。

   ■ 另作约定：            /         

  79.4 预付款抵扣方式

   □ 预付款按照期中应支付工程款的         /        %扣回，直到扣完为止。

   ■其他方式：                            /                                                      
80. 安全文明施工费

  80.1 安全文明施工费的内容、范围和金额

 （1） 内容和范围

  ■按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

  □ 另作约定：                       /                                                            

 （2） 安全文明施工费的总金额为         /       元。

  80.2 支付申请的提交与核实

  ■按通用条款的规定。

  □ 另作约定：                         /                                                         

  80.3 费用支付

   安全文明施工费的支付办法和抵扣方式：

  ■按通用条款的规定。

  □ 另作约定：                           /                                                        

81. 进度款

  81.1 约定支付期限和提交支付申请

 （1） 支付期限

   □以月为单位。

    □ 以季度为单位。

    □ 以形象进度为准，具体为：

   1）                                  /                                      

   2）                                   /                                    

  81.1 （11）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：

 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法

     □ 按通用条款的规定。

■另作约定：
（1) 工程完成主体基础及一层主体结构，支付工程合同价的30%；
（2）工程完成二层主体结构，支付至工程合同价的50%；
（3）工程主体结构封顶，支付至工程合同价的70%；
（4）全部工程完工并通过竣工验收合格后，支付至工程结算价的95%。剩余工程结算价的5%作为工程质量保证金，工程质量保证期满后且完成保修项目并验收合格后30个日历天内，将工程质量保证金无息付清。
81.2 期中支付的最低限额为  / 元。

82. 竣工结算

  82.1 竣工结算的程序和时限：

    ■ 按通用条款的规定办理。

 □另作约定：          /                 

83. 结算款

  83.1 提交竣工支付申请

 （1） 竣工支付期限

  ■按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

  □ 另有约定。

 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法

  ■按通用条款的规定。

  □ 另作约定：                                                       

84. 质量保证金

  84.2 质量保证金的约定与扣留

 （1） 质量保证金的约定

  □ 按通用条款规定为合同条款的3%，即           /          元。

  ■ 另有约定：  工程结算价的5%  。 
 （2） 质量保证金的扣留

  □ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。

  ■ 另有约定：工程结算价的5%作为工程质量保证金，工程质量保证期满后且完成保修项目并验收合格后30个日历天内，将工程质量保证金无息付清。 。
85. 最终清算款

  85.1 提交最终清算支付申请

  （1） 最终清算支付申请

提交份数：     /      
提交期限：      /     

   (2)  最终清算支付时限

   ■ 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。

   □ 另有约定：                       /                                  

86. 合同争议

  86.4 调解或认定

   争议调解或认定机构：

  ■按通用条款的规定。

  □另有约定：

 （1）                             /                                  

 （2）                            /                                      

 （3）                            /                                       

  86.6 仲裁或诉讼

   解决争议的最终方式：

  ■ 向广州仲裁委员会申请仲裁。

  □向有管辖权的人民法院提起诉讼。

91. 保密要求

  91.1 提供保密信息的期限：

94. 合同份数

  94.1 约定提供合同文件

   提供合同文本：

  ■ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。

  □ 另有约定：                 /                                   
  94.2 正副本效力

   合同的份数：

   正本贰份，副本肆份。

   其中：发包人正本 壹 份，副本贰份；

         承包人正本壹 份，副本贰份。

95. 补充条款

95.1承包人应根据现场实际情况考虑切实可行的施工方案及费用，发包人一旦接受承包人的方案，发包人不再补偿因施工方案改变而引起的任何费用。施工过程中由于承包人的施工方案未考虑周全而造成的经济损失（包括调整施工方案所增加的费用）由承包人负责，情况严重时发包人可终止合同。

95.2施工期间承包人应遵守并执行国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明卫生施工、环卫、环保噪音等规定，建立规章制度和防护措施。否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。

95.3项目负责人及现场管理人员要求：

承包人必须派出投标文件中列出的项目负责人及现场管理人员负责本工程施工的管理工作，承包人有特殊情况需更换项目负责人或相关管理人员，须征得发包人同意并按有关规定报有关管理部门备案。

项目负责人和现场管理人员每月驻工地时间不得少于24天。在施工过程中，发包人和监理单位将对项目负责人和技术负责人、施工员、质量员、安全员实施考勤登记制度，项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员因事离开施工现场两天（含两天）以上的，必须书面向监理工程师报告。未经发包人书面同意，项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员每月驻工地时间少于24天的，发包人将按照每人每天500元的金额对承包人进行罚款处理。

项目负责人和安全员必须每日填写安全施工日志备查；施工单位必须提交项目施工总结；竣工验收时，同施工日记一并提交存档。

95.4安全生产措施费

承包人必须严格执行穗建筑[2003]106号文所规定的建筑工程安全生产措施。

95.5文明施工要求：按穗建筑（2006）411号文、番建发（2006）41号文、穗建质[2008]937号文、穗建质[2008]1008号文执行，各文件内容之间如有矛盾，以最新文件内容执行。

95.6 本合同在履行时如发生争议，承包人在协商解决过程中不得因此停止施工，否则，发包人为确保工程按时竣工，有权委托其他施工单位进行施工，发生的费用由承包人承担；情况严重时发包人有权终止合同和要求承包人先行退场，退场后再进行工程结算。

95.7本工程使用的工程材料，须有建材质检部门的产品合格证、生产许可证及出厂合格证的优等品。

95.8本工程使用的主要材料，订货前，承包人应提供生产厂家的合格证书及试验报告，主要装饰材料须提供样板并经发包人及监理单位确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，监理单位有权拒用，并由承包人承担损失。

95.9本工程使用商品混凝土及商品砂浆。不得使用被有关主管部门检查不合格或通报批评的生产厂家。

95.10安全生产及文明施工要求将按合同专用条款外,还须参照《项目EH&S管理规定》的安全和文明施工管理要求。

95.11本工程施工图纸中工程量表仅作参考，承包人要结合图纸与现场实际来综合考虑，相关风险包含在合同价中，在工程施工过程中不予增加费用。

95.12项目开工前影响沿线房屋结构安全的，要做好房屋鉴定及保护工作，发生相关费用须包含在合同价中，房屋鉴定时要约当地镇街建委人员到现场见证。

95.13本项目发包人所提供的沿线地下管线探测资料仅供参考，承包人应自行勘察地下管线资料，有关费用已包含在投标报价中。

95.14因工程需要，经发包人同意的相关施工单位（包括但不限于：供水、供电、燃气、通讯、绿化等）可进入承包人施工范围平行施工，承包人应提供相应便利及及配合，相关费用及工期须在投标报价中考虑，承包人不再另行增加费用及工期。

95.15若承包人收到工程款后没有专款专用，或拖欠工人薪酬、或拖欠材料款、或拖欠分包单位进度款，或与第三人发生纠纷导致不能完成施工计划进度、或导致工程停工达30天、或导致发包人的财产或在建工程或支付的工程进度款被采取强制措施影响工程施工的，发包人有权扣除本工程相应工程款直接支付工人薪酬或直接支付给供应本工程的机械、材料等供应商、分包单位，且发包人可视情况的进展有权经书面通知后即解除本合同；因此所造成的所有损失由承包人负责。

95.16合同签订后3天内承包人的项目负责人与投标文件中配备的人员须到发包人处报到，否则发包人有权解除合同，没收承包人的履约保证金，并且承包人需向发包人赔偿因此而造成的一切损失。

95.17承包人自进场施工起至项目竣工验收止，需保证临时道路（或通道）的畅通安全及整洁。保证沿线相关单位的行车畅通，相关费用包含在投标报价中，若承包人无法保证，则发包人可另行委托其他单位实施上述工作，相关费用从支付给承包人的工程款中扣回。

95.18为了保护本合同工程无遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施，有关费用由承包人承担。施工期间的交通组织方案由承包人负责向交警部门审批，与此相关的报批及施工过程的交通维护费用，承包人在投标报价中要充分考虑，全部由承包人承担。

95.19未尽事宜，按交易文件、附件及相关法规等有关规定协商处理。

以下空白
附件一

工程质量保修书

发包人：（全称）                          
承包人：（全称）                           
为保证广医南路项目(新造段)南约村酒堂重置工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：承包人负责保修广医南路项目(新造段)南约村酒堂重置工程。

图纸包含的由承包人承包施工的全部工程内容。                                                             

质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；

  3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；

4．供热、供冷系统工程为 2个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为 2年；

6．其他项目： 本工程保修期为一年。

3． 质量保修责任
3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金
（1）质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程结算总价的5%。

本工程双方约定发包人向承包人支付工程质量保修金金额为人民币       元（大写：                 元整）。质量保修金利率为  零 。

（2）质量保修金的返还

自竣工验收合格之日起保修期满且承包人完成全部保修项目后一个月内，发包人向承包人无息返还质量保修金，发包人按照约定从质量保修金内扣除的保修费用不予返还。

6．其他
6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：              

          年     月     日                         年     月    日

附件二

廉 政 合 同

发包人：（全称）                           
承包人：（全称）                           
    根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为广医南路项目(新造段)南约村酒堂重置工程（工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式陆份，合同双方当事人各执叁份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：              

上级部门：（盖章）                       上级部门：（盖章）
          年     月     日                         年     月    日

第四章  投标文件格式

1、正式投标人应在充分理解全部招标文件、答疑纪要、资料、施工图纸及现场条件的基础上编写投标文件，并对招标文件中提出的要求和条件做出实质性的响应，若正式投标人编制的投标文件在实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标单位拒绝，视作无效。招标单位不对正式投标人错误理解招标文件内容承担责任。

2、投标资料组成详见招标文件中的第11条款号，投标文件每页均需盖有投标单位的法人公章，法人代表证明书和授权委托证明书按工商行政管理部门的要求填写。
附件一：

建设工程投标书

致 广州市番禺区新造镇南约村股份合作经济社：

经考察现场和认真研究该工程招标文件、施工图纸和其他相关文件后，我司愿按本附表中所填写的投标金额、工期和质量目标或根据招标文件的约定所修正、核实并确定的另一金额、工期和质量目标承包广医南路项目(新造段)南约村酒堂重置工程的施工任务。

在投标有效期内，我司所编制的投标文件始终对我司具有约束力，我司随时接受中标。

除非另外达成协议并生效，我司递交的投标文件和贵单位的招标文件、其他相关文件以及中标通知书将构成约束我们双方行为的合同之一。

我单位保证将严格按照国家有关招投标法的规定及招标文件的约定开展投标活动。如有违反，我单位愿意接受建设行政主管部门的行政处罚。

附表

	投标总价
	大写：                                   

小写：                                  

	其中绿色施工安全防护措施费
	大写：    

小写： 

	工期
	120日历天

	工程质量

标  准
	合格

	项目负责人
	姓名：                   技术职称：


投标单位（盖公章）：

法定代表人或被委托人（签字或盖章）：

                                                          2020年  月  日

附件二：

技 术 承 诺 函

致 广州市番禺区新造镇南约村股份合作经济社：
非常荣幸参加贵方实施的广医南路项目(新造段)南约村酒堂重置工程施工投标活动，若我公司有幸中标，将承诺在施工技术、安全生产、文明施工方面做到如下几点：

严格按合同约定、国家有关施工、验收规范要求及经有关部门审批的施工组织设计方案进行施工，保证按质、按量、按时完成施工任务。

保证按我公司编制的投标文件中所列的全部人员进场施工,并能满足施工要求。

保证严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及相关的安全生产、文明施工法律法规、规章制度进行安全文明施工。

投标单位（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被委托人（签字或盖章）：

                          年  月  日

第五章  技术条件（工程建设标准）

（按国家现行规范执行，本招标文件不再提供）

第六章  图纸及勘察资料

（图纸另册）

一–2
--

