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	题目：关于加快推进东环街一级消防站规划建设的建议



	

	请代表选中并打“√”注明

1、此建议是否公开

	  √ 公开         不公开（不公开请填写理由） 

  不公开理由：    涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私；

                  公开可能危害国家安全公共安全、经济利益和社会稳定； 

                  其他原因（请填写）：                               

	2、此建议来源

	  √  视察        专题调研        其他方式（请填写）               

	3、建议是否属于多次提出，尚未解决的事项

	     是        √ 否              未详

	4、是否希望承办单位在办理过程中加强与代表联系沟通

	  √  是           否


注：提交书面建议时请附上电子文本。

内容:                                                         

    一、背景
东环街专职消防队自2011年12月成立以来，长期承担辖区火灾扑救、应急救援、消防巡查、宣传培训等综合职能，现有合同制队员24名，是保障本地消防安全的重要力量。然而，消防队目前办公、执勤及备勤场所位于番禺区东环街市新路28号，属于临时租赁的村集体物业，租赁期至2026年8月31日。

根据《番禺区“十四五”期间规划消防站建设实施方案》（番府办〔2022〕26号），东环街专职消防队已明确规划参照《城市消防站建设标准》二级普通消防站进行建设，并计划于2025年完成营房建设。此外，《广东省专职消防队建设管理规定》《乡镇消防队标准》等文件也明确要求，专职消防队应具备业务训练场、办公区、车库、备勤室、生活区及器材库等功能用房。但截至目前，东环街仍未能启动建设，目前的场地缺乏上述规定的各类功能用房，无法满足规范化执勤、训练和保障需求，存在一定的消防安全管理短板。
二、存在问题

（一）场地租赁面临政策制约。根据番禺区《关于租用私营物业的单位逐步退租的通知》要求，全区党政机关及参公事业单位在3年内逐步清退现有租用的私营业主资产物业，如有特殊情况经区政府同意的可放宽至5年。东环街消防队现用物业属蔡二村集体资产，目前虽获准续租至2026年，但仍与清退政策方向相悖，且租约到期后无稳定保障，影响队伍长期建设与发展。

（二）建设资金和用地尚未正式落实。尽管消防站建设纳入了区“十四五”规划，并由区消防救援大队牵头推进，但因区财政资金紧张，专项建设经费至今未能到位，导致项目无法启动。

（三）现有场地不符合建设标准。现租赁场地为简易结构，空间狭窄，出入口为坡道，消防车辆出动效率受影响；缺乏训练塔及规范训练设施，难以满足《乡镇消防队标准》中对训练场地与安全条件的要求。

（四）设施陈旧存在安全隐患。现有场地地势低洼，使用十余年来，每逢暴雨季节容易发生雨水倒灌，导致办公设备与生活物资受损，影响消防队员的日常工作和值班备勤环境。
三、具体建议

为切实解决东环街消防队营房建设滞后问题，提升辖区应急救援能力，保障人民群众生命财产安全，提出以下建议：

（一）明确建设主体与资金筹措路径。建议由区政府统筹，区消防救援局牵头，会同东环街道办事处等单位，加快推进一级消防站建设。针对资金缺口，建议建设主体单位加快筹措建设资金，或纳入区年度民生实事项目予以财政保障，确保项目尽快落地。

（二）优先落实建设用地。根据前期调研，目前有两处建设用地可供选择：一是利用原明珠电气用地内的公建配套用房，该选址需依托现有建设项目整体推进。鉴于项目当前建设进度，预计至少需5年方能落实，无法满足消防站近期建设与应急需求。二是启用东环街蔡边市场用地，该地块权属东环街道办事处，用地条件符合一级消防站建设标准，且区位适宜、交通便利，具备快速启动建设的优势。建议区职能部门对相关用地进行论证、评估与审批，加快完成建设用地确认程序，以保障消防站建设及早落地。



